| 永安市2022年优势特色产业集群（闽西禽蛋产业集群）建设项目验收情况表 |
| --- |
| 序号 | 项目实施单位 | 批复投资情况（万元） | 批复项目建设主要内容 | 实际完成投资情况（万元） | 实际完成项目建设情况 | 验收情况 |
|  |  | 项目总 投资 | 补助 资金 | 自筹 资金 |  | 项目总 投资 | 补助 资金 | 自筹 资金 |  |  |
| 1 | 永安市昌民禽业有限公司 | 750 | 150 | 600 | 1.购置两套自动化笼养设备：两套禽用喂料设备、两套禽用笼具设备（四层五列，每列70组，共计350组，每组笼位144只）、两套禽用集蛋分蛋设备、两套禽用喂养设备（蛋鸡饮水）、两套禽用清粪设备、两套禽用送料设备(料塔系统、BH料塔称重系统、主供料系统)、两套禽用环境控制设备(进风窗系统、铝合金湿帘系统、导风板系统、电气控制系统、禽类物联网系统)； 2.新增10万羽蛋鸡规模生产基地：新建两栋钢结构鸡舍(含配套基础建设), 每栋约1500m²； 3.购进并培育10万羽蛋鸡。 | 775.3814 | 150 | 625.3814 | 一、自动化笼养设备购置情况：1.2套禽用笼具设备（4层5列，每列70组，共计350组，每组笼位144只）；2.2套禽用喂料设备；3.2套禽用集蛋分蛋设备；4.2套禽用喂养设备（蛋鸡饮水）；5.2套禽用清粪设备；6.2套禽用送料设备(料塔系统、BH料塔称重系统、主供料系统)；7.2套禽用环境控制设备(进风窗系统、铝合金湿帘系统、导风板系统、电气控制系统、禽类物联网系统)；8.配套育雏设备1套 二、生产基地建设情况：新建2栋钢结构鸡舍(含配套基础建设),其中10#鸡舍面积为1580.75m²，11#鸡舍面积为1588.75m²。 三、完成上架蛋鸡10.2万羽。 | 已通过专家验收 |
| 2 | 永安丰禾农业发展有限公司 | 750 | 150 | 600 | 1.改扩建3栋钢结构鸡舍（含配套基础建设），每栋鸡舍长度105m×宽度 12.9m，面积约1355㎡；2.禽用笼具设备3套（每套3层4列，每列70组，共计280组）；3.禽用喂料设备3套，禽用喂养设备（蛋鸡饮水）3套；4.禽用集蛋分蛋设备3套；5.禽用送料设备5套（料塔系统、BH料塔称重系统、主供料系统）；6.禽用环境控制设备3套（进风窗系统、铝合金湿帘系统、导风板系统），禽用清粪设备3套；7.粪污资源化利用（生物纳米膜系统）设施设备4套；储粪棚1座约300㎡；8.新增10万羽蛋鸡；9.配套建设：育雏舍2栋、消毒更衣室2套、车辆消毒室1套、有机肥车间1栋、贮蛋库1栋、无害化处理池1套，运输配套3套（铲车1台，叉车1台，三轮车1台）等。 | 809.3043 | 150 | 659.3043 | 一、生产基地建设情况：改扩建3栋钢结构鸡舍（含配套基础建设），1#鸡舍面积1440.36㎡，2#鸡舍面积1477.22㎡，3#鸡舍面积1493.66㎡； 二、自动化笼养设备购置情况：1.禽用笼具设备3套（每套3层4列，每列70组，共计280组，共3360笼，每组笼位10只）；2.禽用喂料设备3套，禽用喂养设备（蛋鸡饮水）3套；3.禽用集蛋分蛋设备3套；4.禽用送料设备5套(料塔系统、BH料塔称重系统、主供料系统)；5.禽用环境控制设备3套(进风窗系统、铝合金湿帘系统、导风板系统)，禽用清粪设备3套；6.粪污资源化利用（生物纳米膜系统）设施设备4套，储粪棚1座363.43㎡； 三、配套建设：育雏舍2栋、消毒更衣室2套、车辆消毒室1套、有机肥车间1栋、贮蛋库1栋、无害化处理池1套，运输配套3台（铲车1台，叉车1台，三轮车1台）； 四、首批上架蛋鸡11.366万羽。 | 已通过专家验收 |